**PARKQNG**

**REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM**

**ACTA No. 01**

**30/08/2022, 9:30 pm**

**SPRINT No. 1 SEMANA No. 1**

**ORDEN DEL DÍA**

1. Asignación de funciones
2. Seguimiento a tareas
3. Dificultades presentadas
4. Varios

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

1. luego de creación de grupo de WhatsApp, se plantean ideas de proyectos y funciones especificas para cada uno de los integrantes del equipo, definiendo como proyecto desarrollar una plataforma para la administración de un parqueadero público.

Las funciones asignadas dentro del equipo quedaron distribuidas de la siguiente manera:

* GESTOR DE PROYECTO, Leonardo Cruz
* GESTOR BASE DE DATOS, Joaquín Perez
* DESAROLLADOR BACKEND, Juan Felipe Bernal
* DESAROLLADOR FRONTEND, Jhonatan Valencia
* TESTER, Andres Felipe Báez

1. De acuerdo con las funciones asignadas a cada uno de los integrantes del equipo y según los requerimientos del sprint 1, se asignan los siguientes compromisos:
   1. Leonardo Cruz, generación del repositorio de GITHUB.
   2. Juan Felipe Bernal, gestión de configuración.
   3. Historias de usuario (Trello).
   4. Andres Felipe Báez, presentación MVC.
   5. Jhonatan Valencia, MOCKUP.
   6. Joaquín Perez, preliminar de usuarios para generación de base de datos.
2. Dificultades presentadas:

Contacto con el tutor SCRUM, el que asignaron inicialmente renuncio y elq eu lo reemplazo nos dio cita para reunión el jueves 01 de septiembre a las 5:45 pm y no apareció, por lo tanto, no ha sido posible aclarar algunas dudas

1. Varios:

* Se genera Drive para compartir documentos, archivos, entre otros con el fin de facilitar el acceso por parte de todos los integrantes del equipo.
* Se plantea lluvia de ideas para el nombre del proyecto y su respectivo logo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPROMISO** | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| Configuración de repositorio (GITHUB) | Leonardo Cruz | 1/09/2022 |
| Gestión de configuración | Juan Felipe Bernal | 1/09/2022 |
| Presentación base MVC. | Andres Felipe Báez | 3/09/2022 |
| Generar MOCKUP | Jhonatan Valencia | 3/09/2022 |
| Preliminar de usuarios (BD) | Joaquín Perez | 3/09/2022 |

**ASISTENTES**

GESTOR DE PROYECTO, Leonardo Cruz

GESTOR BASE DE DATOS, Joaquín Perez

DESAROLLADOR BACKEND, Juan Felipe Bernal

DESAROLLADOR FRONTEND, Jhonatan Valencia

TESTER, Andres Felipe Báez